# Retrospective I

## Wat hebben we goed gedaan en moeten we bespreken zodat we het niet vergeten?

* Elke dag een duidelijke scrum meeting.
* Goede communicatie tussen de verschillende delen van het project.
* Als er een probleem is wordt er direct geholpen.

## Wat hebben we geleerd?

* Teamwork draait 100% op communicatie.
* Zoveel mogelijk tijd voorzien voor mogelijke problemen. We proberen onze sprint wat kleiner te maken zodat er zeker genoeg tijd is als er iets foutloopt.
* Testing is zeer belangrijk. Hier hebben we veel uitgeleerd voor toekomstige functionaliteiten.

## Wat moeten we in de toekomst anders doen?

Grondiger de verschillende modules inplannen, dan heeft iedereen zijn basistaken en wanneer die klaar zijn kan er geholpen worden met modules die iets moeilijker zijn.

Bv. Hardware ligt nu wat achter en doordat iedereen zijn taken heeft kan er weinig worden geholpen.

## Wat begrijpen we nog steeds niet?

Momenteel is alles duidelijk is er een goede communicatie aanwezig en iedereen weet in grote lijnen waar de anderen mee bezig zijn.