# Retrospective III

Hier kijken we eens naar het volledige project van de introductieweek tot eindpresentatie.  
We reflecteren op de dingen dat wat goed gegaan is en wat minder. We bekijken onze fouten die we gemaakt hebben en denken na hoe we dit beter kunnen doen, zodat we volgend project dit kunnen toepassen.

## Wat hebben we goed gedaan?

* Goed samengewerkt
* Goede communicatie
* Optimaal het scrum verhaal gebruikt
* Iedereen blijft positief
* We staan allemaal achter het idee
* We werken als team
* We bleven bijleren tegen het project

## Wat hebben we geleerd?

* Hoe communiceren we best met het team
* We leren werken met achterstand
* Een project veranderd sowieso naarmate het vordert en het eindresultaat zal niet altijd zijn wat we verwachten in het begin, maar dit is oké.
* Een open planning zorgt ervoor dat je voorzien bent op fouten.

## Wat moeten we in de toekomst anders doen?

* Beter documenteren tijdens het project issue tracking en time tracking.
* Wanneer we beginnen met het project een betere product backlog samenstellen, die niet alleen uitgebreider is, maar ook veel meer focust op de basis van het project.

## Wat begrijpen we nog steeds niet?

Op een propere manier werken met github.

Doorheen het project was alles redelijk duidelijk. De problemen die we hadden probeerden we op te lossen en de dingen die we niet begrepen