## Maxim (Frontend)

Onboarding uitgewerkt in HTML en CSS wordt gecommuniceerd met Robbe om te koppelen aan de backend. Schoonheidsfoutjes opgelost in alle pagina’s

## Robbe (Backend)

Memory en Color mode zijn af. Helpt Herber momenteel met de text-to-speech library

## Herber (Hardware)

Schakeling is bijna in orde nog wat solderen. De luidspreker is verbonden, maar er zijn problemen met de text-to-speech library dit wordt samen met Robbe opgelost.

## Jakob (Documentatie)

Functionele Analyse afgewerkt en 1 keer overlezen.  
Begonnen aan Design document.