## Maxim (Frontend)

Vooral bug fixes: Problemen in Firefox, elementen die niet op zijn plaats stonden, …   
Volume toegevoegd in het menu. Memory pagina ook klaar.

## Robbe (Backend)

## Herber (Hardware)

De Hardware is nog wat veranderd van structuur. De ESP wordt nu vervangen door een broadcast van de RPI. Gisteren is heel veel getest geweest alles werkt, door verandering van software. debounce is ook gefixt. Dit wordt nog “fine tuned”. Luidspreker is al apart getest, maar moet nog toegevoegd worden in de schakeling. We laten de maker skills

## Jakob (Documentatie)

In het weekend alle documentatie afgewerkt behalve presentatie. Gaat straks op consult bij Dieter hierover. Morgen spreken we nog eens af voor een retrospective en eventueel reflectie van het project.