## Maxim (Front-end)

Mock up verder uitgewerkt.

* Kleine details (Hoofdletters)
* Extra schermen toevoegen. (Wanneer de user niet juist is)
* Eindscherm die highscores toont toevoegen.

flows uitwerken -> deadline 8/01

## Robbe (Backend)

Docker afgewerkt web app werkt met game logica   
Game logica moet nog verder uitgewerkt worden.   
Moet nog gebeuren database en API.

## Herber (Hardware)

Prototype is klaar -> de hardware en code werkt.  
Via MQTT wordt er JSON verstuurd en ontvangen.   
Leds werken nog niet -> deadline 15/01  
Twister mat begonnen vandaag zou moeten af zijn tegen 8/01 zonder leds

## Jakob (Documentatie)

Beginnen met documentatie voor Milestone 1.   
Voorbereiden vragen -> deadline 8/01