## Front-end

Mock up verder uitgewerkt.

* Kleine details (Hoofdletters)
* Extra schermen toevoegen. (Wanneer de user niet juist is)
* Eindscherm die highscores toont toevoegen.

flows uitwerken -> deadline 8/01

## Backend

Docker afgewerkt web app werkt met game logica   
Momenteel bezig met database en API.

## Hardware

Prototype is klaar -> de hardware en code werkt.  
Via MQTT wordt er JSON verstuurd en ontvangen.   
Leds werken nog niet -> deadline 15/01  
Twister mat begonnen vandaag zou moeten af zijn tegen 8/01 zonder leds

## Documentatie

Beginnen met Eind documentatie.   
Voorbereiden vragen -> deadline 8/01