## Slide 1: Twister 2.0
Team Project 2020-2021
Maxim Weewauters
Herber Geeraert
Robbe Lambrecht
Jakob Soens

## Slide 2: Project Management
Rollenverdeling
Sprint
Burndown chart
Feedback
Time Tracking
Retrospective

## Slide 3: Rollenverdeling
Jakob Soens : Documentatie / Front-End / Scrum Master
Maxim Weewauters : Design / Front-End
Herber Geeraert : Hardware / Back-End
Robbe Lambrecht : Back-End

## Slide 4: Sprint

## Slide 5: Burndown chart
Chart: Burndown Chart
| 44200 | 44201 | 44202 | 44203 | 44204 | 44205 | 44206 | 44207 | 44208 | 44209 | 44210 | 44211 | 44212 | 44213 | 44214 | 44215 | 44216 | 44217 | 44218 | 44219 | 44220 | 44221 | 44222 | 44223
Actual | 140 | 132 | 127 | 121 | 102 | 102 | 102 | 92 | 85 | 74 | 60 | 57 | 52 | 52 | 47 | 39 | 37 | 32 | 22 | 18 | 16 | 12 | 10 | 10
Ideal | 140 | 129.25 | 118.5 | 107.75 | 97 | 97 | 97 | 88 | 79 | 70 | 61 | 52 | 52 | 52 | 45.5 | 39 | 32.5 | 26 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 13 | 6.5 | 0

## Slide 6: Feedback
Milestone 1: Brugge
  UX testing
  Luidspreker
  Login
  Onboarding
Consults

## Slide 7: Time Tracking: Jakob

## Slide 8: Retrospective
Wat hebben we goed gedaan?
Wat hebben we geleerd?
Wat moeten we in de toekomst anders doen?
Wat begrijpen we nog steeds niet?

## Slide 9: Wat hebben we goed gedaan?
Goede samenwerking & communicatie
Positieve sfeer zelf als het wat minder liep
Samen als 1 team
Lifelong learning

## Slide 10: Wat hebben we geleerd?
Daily Scrum
Leren werken met een achterstand zonder stress
Verwachtingen komen niet altijd uit
Een open planning

## Slide 11: Wat moeten we in de toekomst anders doen?
Project beter uitdenken
Beginnen denken vanuit de hardware
Beter communicatie tussen backend en hardware
Issue tracking & time tracking

## Slide 12: Wat begrijpen we nog steeds niet?
Github

## Slide 13: Twister 2.0
Team Project 2020-2021
Maxim Weewauters
Herber Geeraert
Robbe Lambrecht
Jakob Soens